高校高等数学教学辅助工具（个人自用版）项目规划书

基于「单人开发、单人使用、轻量化落地」的定位，对原规划做精简优化，砍掉多用户权限、流程审批、规模化部署等冗余设计，核心目标是快速上线可用、低维护成本、切实解决个人备课与课程管理效率问题。

## 一、项目概述

### 1.1 项目定位

面向高数教师个人使用的轻量教学管理工具，无多租户、无角色权限、无教务系统对接要求，以「本地可用 + AI 赋能」为核心，替代零散的 Excel、文档、手写备课笔记，形成一站式个人教学工作台。

### 1.2 核心目标

统一管理个人所有授课班级的教学进度，告别纸质记录 / 多表格零散统计

集中维护个人课程表，支持快速调课备注与上课提醒

利用 AI 快速生成适配所带专业的课程导入文案，减少重复构思耗时

一键生成三级难度练习题，替代手动组卷，配套解析可直接用于作业 / 小测

按章节结构化沉淀备课资料，实现知识点快速检索与跨学期复用

### 1.3 项目周期

总周期 4 周，采用敏捷开发模式，先完成基础功能再迭代 AI 能力，边开发边试用调整。

## 二、需求分析

### 2.1 用户与使用场景

唯一用户：授课高数教师本人

核心使用场景：课前备课（生成导入、调取备课资料）、课后登记进度、课前查看课表、出作业 / 小测题、学期末整理教学资料

### 2.2 个人核心痛点

同时带多个班级 / 多个专业，教学进度靠记忆 + 零散记录，容易出现进度偏差

不同专业班级的课程导入需要单独设计案例，重复构思耗时长

每次布置作业 / 章节小测都要从题库、教材里选题，分层难度把控不稳定

备课资料分散在 PPT、Word、网盘、笔记软件中，查找对应章节素材效率低

### 2.3 功能范围裁剪原则

保留：五大核心模块的核心能力

砍掉：多用户权限、审批流程、复杂统计报表、教研室导出、协同备课、复杂版本管理

新增：本地数据一键备份、导出个人常用格式（Word/Markdown）

## 三、核心功能轻量化设计

### 3.1 课程教学进度跟踪

基础看板：按「班级 - 章节」展示进度条，标注已授课时、剩余课时、当前讲到的知识点

进度登记：课后一键勾选「本节完成」，自动累计课时，支持手动微调进度备注（如 “本节补充了习题课”）

简单对比：同一门课的不同班级进度横向对比，避免班级间进度差过大

数据留存：学期结束可一键导出进度记录，作为教学档案留存

### 3.2 我的课程表

录入方式：支持手动快速录入，或从教务课表 Excel 复制粘贴导入

展示视图：默认周视图，标注上课班级、地点、节次，支持切换单班级视图

异动管理：调课、停课直接在课表上标注备注，无需走审批流程，自动同步对应班级的进度计划

本地提醒：设置课前弹窗 / 桌面通知，避免漏课

### 3.3 AI 课程导入内容生成

专业配置：预置自己所带的专业（如计算机、机械、经管等 3-5 个），无需全量覆盖

生成逻辑：选择「章节 + 授课专业 + 导入风格」，AI 自动生成对应案例式 / 问题式导入文案

风格选项：保留 3 种常用风格 —— 生活案例导入、专业应用导入、问题悬念导入

结果复用：生成内容支持一键复制，满意的导入方案可直接存入对应章节的备课资料中

### 3.4 三级难度自动生成练习题

难度分级保持标准：

基础级：概念辨析、公式直接套用、基础计算（适合课后作业）

进阶级：多知识点结合、常规解题技巧、中等计算量（适合章节小测）

提高级：证明题、综合应用题、拓展思维题（适合拔高训练）

灵活配置：选择题量、题型（选择 / 填空 / 计算 / 证明）、对应知识点

输出能力：一键生成题目 + 详细解析，支持导出 Word/Markdown 格式，可直接打印或发给学生

错题收录：自己标记的高频易错题可存入本地题库，下次生成时优先纳入

### 3.5 备课内容整理

目录结构：按「课程 - 章节 - 知识点」三级文件夹组织，存放教案、PPT、导入文案、拓展素材

标签管理：支持「重点、难点、易错点、考研考点」4 类基础标签，快速筛选

快速检索：支持按关键词搜索备课文档内容，定位对应章节素材

一键打包：单章节所有资料可打包导出，方便拷贝到 U 盘 / 教室电脑

## 四、轻量化技术方案

### 4.1 总体原则

优先选择开发快、部署简单、本地可运行的技术栈，无需服务器，单人全栈可搞定，数据全部存储在本地。

### 4.2 技术栈选型

| 层级 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 组件丰富，搭建后台页面速度快，学习成本低 |
| 后端 | Python FastAPI / Node.js Express | 语法简单，接口开发快，适合单人项目 |
| 数据库 | SQLite | 本地文件型数据库，无需安装服务，备份只需复制文件 |
| AI 能力 | 接入主流大语言模型 API（如豆包、通义千问） | 无需本地部署模型，调用成本低，专注提示词优化即可 |
| 部署运行 | 本地桌面端（可选 Electron 打包）/ 本地浏览器访问 | 无需服务器，开机即可用，数据完全自留 |

### 4.3 数据安全与备份

所有教学数据、备课资料均存在本地电脑，不上传公有云

内置一键备份功能，可将数据库 + 资料文件打包压缩到指定目录

支持定期自动备份，避免数据丢失

## 五、单人开发实施计划

### 5.1 里程碑拆解（共 4 周）

| 阶段 | 周期 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周：框架搭建与基础模块 | 第 1 周 | 项目环境搭建、数据库设计、课表模块 + 进度跟踪模块开发完成 |
| 第 2 周：备课管理与基础功能联调 | 第 2 周 | 备课内容整理模块完成，三个基础模块联调跑通，可正常录入数据 |
| 第 3 周：AI 能力接入与调优 | 第 3 周 | 接入大模型 API，完成「课程导入生成」「分层习题生成」功能，优化提示词保证输出质量 |
| 第 4 周：打磨优化与日常使用 | 第 4 周 | 细节交互优化、导出功能完善、备份功能上线，代入真实教学场景全流程试用并修复问题 |

### 5.2 开发优先级

P0（必须有）：课表查看、进度登记、备课资料管理、AI 习题生成

P1（建议有）：AI 课程导入、数据导出、上课提醒

P2（后续迭代）：题库沉淀、多学期对比、桌面端打包

## 六、风险与应对

| 风险点 | 影响等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 生成的数学题公式错误、答案不准 | 高 | 1. 提示词中加入 “严格校验公式与答案准确性” 约束；2. 基础题优先结合本地题库模板生成；3. 使用前快速浏览一遍关键步骤，人工复核 |
| 个人开发时间不足，功能延期 | 中 | 严格按优先级开发，先保证核心功能可用，非核心功能后续慢慢加 |
| 本地数据误删丢失 | 中 | 增加自动备份机制，每次启动自动备份前一天的数据到指定文件夹 |
| 数学公式展示不规范 | 中 | 集成 MathJax/KaTeX 公式渲染组件，导出 Word 时保留公式格式 |

## 七、后续迭代方向

使用 1-2 个学期后，可拓展学生作业自动批改、学情简单统计功能

沉淀出稳定的个人题库后，支持按知识点智能推荐题目

若同事有使用需求，再扩展多用户版本，升级为教研室共用工具

逐步补充期末复习、考研数学专项等个性化题库模板

需要我补充一份核心功能的提示词模板（导入生成 + 习题生成），或者给出更详细的数据库表结构设计吗？

|（注：部分内容可能由 AI 生成）